Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Нижнеландеховского сельского поселения 	                       	Пестяковского муниципального района Ивановской области

от 16.04.2012г.				№ 44

Об утверждении плана мероприятий по

организации благоустройства и озеленения

территории Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 год

В целях обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах Нижнеландеховского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по организации благоустройства и озеленения

территории Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 год  (прилагается). 2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации:			          А.В. Климов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  главы
администрации сельского

поселения от 16.04.2012г. N 44

ПЛАН 
мероприятий по организации благоустройства и озеленения территории Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 год

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Денежные средства (тыс. руб.) | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов | Апрель, май |  | Администрация сельского поселения |
| 2 | Введение временного ограничения движения транспортных средств по улицам населенных пунктов | Апрель |  | Администрация сельского поселения |
| 3 | Организация и проведение смотра- конкурса «Лучшее приусадебное хозяйство» | Июнь | 2,0 | Учреждения культуры |
| 4 | Ремонт уличного освещения | Сентябрь, октябрь | 2,0 | Администрация сельского поселения |
| 5 | Содержание сельского кладбища, уборка и вывоз мусора, окашивание травы и выпиливание старых деревьев | 2 и 3 квартал | 6,0 | Администрация сельского поселения |
| 6 | Прочее благоустройство (уборка от снега уличной и дорожной сети поселения, от мусора на территории сел сельского поселения, от снега и мусора мест общественного пользования (автобусные остановки на территории сельского поселения, территории детских площадок, территории обелиска), очистка несанкционированных свалок бытовых отходов на территории сельского поселения, проведение весенней и санитарной очистки сел сельского поселения - сбор и вывоз бытовых отходов от населения, проживающих в частном секторе , побелка деревьев , окашивание травы и обрезка деревьев улиц села поселения) | ежемесячно в течении года | 100.0 | Администрация сельского поселения |
| 7 | Благоустройство территории у памятника погибшим воинам (разбивка клумб, посадка цветов), косметический ремонт обелиска | Апрель, май |  | Администрация сельского поселения |