|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Администрации Нижнеландеховского сельского поселения  Пестяковского муниципального района Ивановской области  от 24.04.2012г. № 47  Об утверждении долгосрочной целевой  программы «Благоустройство населённых  пунктов Нижнеландеховского сельского  поселения на 2012 - 2014 годы**»**  В соответствии с Федеральным законом от 6. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с «Правилами санитарного содержания и благоустройства Нижнеландеховского сельского поселения », утвержденными решением Совета Нижнеландеховского сельского поселения №95 от 10. 07. 2009 года, в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, администрация Нижнеландеховского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Благоустройство населённых пунктов Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 - 2014 годы».  2. Финансирование Программы, начиная с 2012 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Нижнеландеховского сельского поселения на соответствующий финансовый год.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава администрации: А.В. Климов  **Долгосрочная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 - 2014 годы».**  Паспорт  долгосрочной целевой программы   |  |  | | --- | --- | | Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов Нижнеландеховского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» (далее в тексте - Программа) | | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Правила санитарного содержания и благоустройства Нижнеландеховского сельского поселения », утвержденные решением Совета Нижнеландеховского сельского поселения №95 от 10. 07. 2009 года. | | Руководитель Программы | Администрация Нижнеландеховского сельского поселения | | Основной разработчик Программы | Администрация Нижнеландеховского сельского поселения | | Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Нижнеландеховского сельского поселения . Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. | | Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территорий;  - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий | | Сроки реализации Программы | - 2012 - 2014 годы | | Перечень основных мероприятий  Программы | - благоустройство территорий;  - строительство линий электропередач;  - реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;  - ремонт и строительство дорог; | | Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Нижнеландеховского сельского поселения ;  - руководители предприятий и организаций (по согласованию); | | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 554,4 тыс. руб. согласно Приложению 1 | | Система организации управления и контроля за исполнением Программы | - общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет руководитель Программы. Руководителем Программы ежегодно проводится уточнение первоочередных мероприятий Программы на очередной календарный год и проектирование перечня мероприятий на последующий год.  Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы.  Ежегодно администрация Нижнеландеховского сельского поселения представляет Совету Нижнеландеховского сельского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы. | | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, , ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск участникам ВОВ, прочие мероприятия |   1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами  Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.  Муниципальное образование Нижнеландеховское сельское поселение включает в себя 17 населённых пунктов, но с проживающим населением только 8: д. Дубовичье, д. Кленки. д. Шиловская, д. Демидово, д. Шлыково, д. Котрохово, д. Щербинино, д. Чуркино. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и районного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.  В течение 2011 года в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по ремонту дорожного покрытия, проводится озеленение.  Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Нижнеландеховского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.  Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета Нижнеландеховского сельского поселения  2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.  Целями и задачами Программы являются:  -осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Нижнеландеховского сельского поселения;  - формирование среды, благоприятной для проживания населения;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;  - установление единого порядка содержания территорий;  - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;  - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;  - восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования;  - создание новых детских, спортивных площадок.  Сроки реализации Программы – 2012-2014 годы.  3. Система программных мероприятий  К программно-целевым мероприятиям относятся:  - уборка территории, включая в себя регулярную очистку территории от мусора, грязи, снега, вывоз мусора, уход за зелёными насаждениями;  - содержание элементов внешнего благоустройства;  - озеленение территории муниципального образования;  - содержание и эксплуатация дорог;  - освещение населённых пунктов муниципального образования;  - определение и утверждение объема финансирования Программы;  - подготовка отчета реализации программы, информационно-аналитических материалов;  - организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений задач Программы, о ходе реализации Программы.  В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Нижнеландеховского сельского поселения  Эффективность программы оценивается по следующим показателям:  - процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;  - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;  - уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;  - уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).  4. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2012 - 2014 годы – 554400 рублей.  5. Механизм реализации Программы  Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством.  Основным координатором реализации данной Программы является администрация Нижнеландеховского сельского поселения.  6. Организация управления Программой, контроль  над ходом ее реализации  Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется Главой администрации Нижнеландеховского сельского поселения .  7. Ожидаемые конечные результаты программы.  Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятник-обелиск участникам Великой Отечественной войны. Отремонтировать дорожно-уличную сеть 5 км, обустроить подъездные пути к пожарным водоёмам. Произвести озеленение территории, высадить ежегодно 50 деревьев и кустарников.  Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малой Родине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Нижнеландеховского сельского поселения .  Приложение  к целевой программе  Основные мероприятия  муниципальной целевой программы "Благоустройство населённых пунктов на 2012 - 2014 годы" администрации Нижнеландеховского сельского поселения   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий по годам | | | | | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Примечание | | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | | 1 | Благоустройство улично-дорожной сети, кюветов, пешеходных дорожек, мостов, тротуаров. | 1,6 | 2.0 | 2,0 | | 2 | Освещение улиц населенных пунктов. | 15,0 | - | - |  | | 3 | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, окашивание травы, побелка, посадка зеленых насаждений, цветов в палисадниках, клумбах. | 120,2 | 120,3 | 120,3 | | 4 | Содержание мест захоронения. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенных пунктов от снега, вывоз мусора. | 20,0 | 18,0 | 18,0 | | 6 | Обустроить подъездные пути к пожарным водоемам. | 27,0 | 42 | 42 |  | | 7 | Благоустройство мест массового отдыха населения. | - | - | - | | 8 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам. | - | - | - | | 9 | Реконструкция и ремонт памятника участникам ВОВ, ограждений, обустройство детских и спортивных площадок. | 1,0 | 1,0 | 1.0 | |  | Итого | 185,8 | 184,3 | 184,3 | 554,4 | |
|  |
|  |
|  |